АДМИНИСТРАЦИЯ

МИХАЙЛОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА
         ЧЕРЕМИСИНОВСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.04.2019г.  №48

с.Михайловка

Об  утверждении  отчета о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Михайловского сельсовета

Черемисиновского района Курской области на 2018-2022 годы» за 2018 год

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация Михайловского сельсовета Черемисиновского района Курской области постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы  ««Благоустройство территории Михайловского сельсовета Черемисиновского района Курской области на 2018-2022 годы»» за 2018 год  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания  и подлежит обнародованию на информационных стендах.

.

Глава Михайловского сельсовета                                                О.И.Агеева

Приложение

к постановлению

Михайловского сельсовета

Черемисиновского района Курской области

от 22.04.2019г. №48

Отчет о реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории Михайловского сельсовета Черемисиновского района Курской области на 2018-2022 годы»  за 2018 год

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации, достигнутые за отчетный период.

Муниципальная программа « Благоустройство территории Михайловского сельсовета Черемисиновского района Курской области на 2018-2022 годы»  » была утверждена постановлением Михайловского сельсовета Черемисиновского района Курской области 13.11.2017 № 133.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

Совершенствование системы  благоустройства Михайловского сельсовета Черемисиновского района Курской области, создание комфортных условий проживания и отдыха населения

Задачи программы:

1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории Михайловского сельсовета Черемисиновского района Курской области.

2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства.

3. Уборка и благоустройство территории вокруг памятников, проведение текущего ремонта памятников, расположенных на территории Михайловского сельсовета.

4. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства.

5. Восстановление и реконструкция уличного освещения.

6. Оздоровление санитарной экологической обстановки, ликвидация свалок бытового мусора.

7. Вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

Для достижения поставленных целей в 2018 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие результаты:

-  проводились мероприятия по уличному освещению в населенных пунктах сельсовета.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1» было предусмотрено следующие мероприятия:

Основное мероприятие 1.1. «Мероприятия по благоустройству».

В рамках данного мероприятия предусматривается расходы местного бюджета на мероприятия по уличному освещению, озеленению, прочим мероприятиям по благоустройству.

Основным результатом реализации основного мероприятия 1.1. является повышение уровня благоустройства территории Михайловского  сельсовета Черемисиновского района Курской области.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2018 году приведены в Таблице №1 к настоящему отчету.

Раздел 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2018 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 55,0 тыс. руб.. Фактическое освоение средств составило 55,0 тыс. рублей или 100 %.

Сведения об использовании средств бюджета Михайловского сельсовета на реализацию муниципальной программы отражены в Таблице 2 к настоящему отчету

Сведения о расходах бюджетных и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы  отражены в Таблице 3 к  настоящему отчету.

Раздел 4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2018 году было запланировано достижение одного показателя (индикатора) муниципальной программы, по которому были достигнуты плановые значения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Приложении 4 к настоящему отчету.

Раздел 5. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы определена на основании:

- степени достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и фактических значений показателей (индикаторов) муниципальной программы).

Раздел 6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Муниципальная программа является эффективной и для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Решением Собрания депутатов Михайловского сельсовета от 15.12.2017г. № 17.1/2 «О бюджете Михайловского сельсовета Черемисиновского района Курской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы на 2018-2020 годы.

Приложение № 1 к отчету

о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории Михайловского сельсовета Черемисиновского района Курской области на 2018-2022 годы» за 2018г

| - № п/п | - Номер и наименование основного мероприятия | - Ответственный исполнитель |  | - Плановый срок |  |  | - Фактический срок |  |  | - Результаты |  | - Проблемы, возникшие в ходе реализации муниципальной программы (под-программы) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - начала реализации |  | - оконча-ния реализа-ции | - начала реализации | - окончания реализации |  | - Запланированные | - Достигнутые |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  | - 5 | - 6 | - 7 |  | - 8 | - 9 | - 10 |  |
|  | Муниципальная программа Благоустройство территории Михайловского сельсовета Черемисиновского района Курской области на 2018-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Организация и содержание прочих объектов. Организация и содержание уличного освещения» в Михайловском сельсовете Черемисиновского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | Мероприятие 1: Мероприятия по благоустройству | - Админист-рация Михайловского сельсовета | - 01.01.2018 |  | - 31.12.2018 |  | - 01.01.2018 |  | - 31.12.2018 | - Мероприятия по уличному освещению | - Проведены мероприятия по уличному освещению |  | нет |

Приложение № 1 к отчету

о реализации муниципальной программы

Отчет об использовании средств бюджета Михайловского сельсовета

на реализацию муниципальной «Благоустройство территории Михайловского сельсовета Черемисиновского района Курской области на 2018-2022 годы» за 2018г

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГР БС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа |  | «Благоустройство территории Михайловского сельсовета Черемисиновского района Курской области на 2018-2022 годы» | Администрация Михайловского сельсовета | X | X | X | X | 30,0 | 55,0 | 55,0 |
| Подпрограмма «Организация и содержание прочих объектов. Организация и содержание уличного освещения» в Михайловском сельсовете Черемисиновского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Мероприятия по благоустройству |  | Администрация Михайловского сельсовета | 951 | X | X | X | 30,0 | 55,0 | 55,00 |

Приложение № 3 к отчету

о реализации муниципальной программы

Информация о расходах

областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы
«Благоустройство территории Михайловского сельсовета Черемисиновского района Курской области на 2018-2022 годы» за 2018г

| Статус | Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство территории Михайловского сельсовета Черемисиновского района Курской области на 2018-2022 годы» | всего | 55,0 | 55,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 55,0 | 55,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Приложение № 3 к отчету

о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной ««Благоустройство территории Михайловского сельсовета Черемисиновского района Курской области на 2018-2022 годы» за 2018г

| № п/п | Целевой показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | Отчетный год, план | Отчетный год, факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Михайловского сельсовета Черемисиновского района Курской области на 2018-2022 годы» за 2018г |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма «Организация и содержание прочих объектов. Организация и содержание уличного освещения» в Михайловском сельсовете Черемисиновского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация мероприятий по уличному освещению | процент | 100 | 55,0 | 55,0 | - |